CHỌN CÁCH LÀM PHÙ HỢP CHO HAI ĐỘI RIKKEIGO

1. Mục tiêu bài tập

- So sánh được mô hình tuần tự (Waterfall) và mô hình lặp theo Sprint (Scrum) dựa trên bản chất.

- Lựa chọn và biện minh được cách làm phù hợp với đặc thù yêu cầu của từng đội.

- Cách vận hành Scrum mà đội RikkeiGo đã thiết kế ở Bài 3 là một trong hai phương án được đem ra so sánh.

2. Bối cảnh & Yêu cầu bài toán

Ban lãnh đạo RikkeiGo muốn chuẩn hóa cách làm cho 2 đội:

- Đội Tính năng: làm khuyến mãi, ví điện tử, đặt xe ghép — yêu cầu thay đổi liên tục theo thị trường.

- Đội Đối soát: xuất hóa đơn điện tử cho tài xế theo quy định thuế — yêu cầu rõ ràng, ổn định, làm sai sẽ bị phạt.

Một trưởng phòng đề xuất: "Cứ áp Scrum cho cả hai đội vì Scrum hiện đại hơn." Bạn là Agile Coach tư vấn cho ban lãnh đạo.

Đề xuất giải pháp:

Giải pháp 1 – Waterfall:
Tiếp nhận và phân tích đầy đủ yêu cầu ngay từ đầu, sau đó thực hiện lần lượt các giai đoạn phân tích → thiết kế → phát triển → kiểm thử → bàn giao. Phù hợp với các yêu cầu đã rõ ràng và ít thay đổi.

Giải pháp 2 – Scrum:
Chia sản phẩm thành các Sprint ngắn, ưu tiên các yêu cầu quan trọng và phát triển theo từng phần. Sau mỗi Sprint, đội có thể nhận phản hồi và điều chỉnh yêu cầu cho Sprint tiếp theo.

| Tiêu chí | Giải pháp 1 – Waterfall | Giải pháp 2 – Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | - Khó thay đổi khi dự án đã đi qua các giai đoạn; thay đổi có thể ảnh hưởng thiết kế, code và kiểm thử. | + Yêu cầu được ưu tiên và điều chỉnh qua từng Sprint, phù hợp với thay đổi thường xuyên. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | - Thường phải chờ đến giai đoạn hoàn thiện mới thấy sản phẩm tương đối đầy đủ nên phát hiện sai lệch muộn. | +Có Increment sau mỗi Sprint nên khách hàng có thể xem và phản hồi sớm. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | + Phù hợp vì yêu cầu có thể được xác định rõ từ đầu và quy trình tuần tự giúp kiểm soát chặt. | - Vẫn có thể áp dụng nhưng việc chia nhỏ, lập kế hoạch và phản hồi liên tục có thể không cần thiết |

Lựa chọn & phản biện:

- Đội Tính năng chọn Scrum vì các tính năng khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép thay đổi liên tục theo thị trường, cần phản hồi nhanh và điều chỉnh thường xuyên

- Đội Đối soát chọn Waterfall vì yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định thuế tương đối rõ ràng, ổn định và cần kiểm soát chặt để hạn chế sai sót. Nếu trong trường hợp luật thay đổi gấp thì waterfall sẽ khó thích nghi vì nó ảnh hưởng tới các giai đoạn đã hoàn thành trước đó. Do đó nên cần có quy trình cụ thể và đánh giá phạm vi.